Приложение № 3

к постановлению Администрации

Томской области

от                      №

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 1-ое полугодие 2025 года

тыс. рублей

| Наименование | Коды бюджетной классификации |  |  |  | Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи | Кассовое исполне-ние | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РзПр | Цср |  | Вр |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 4 947 578,6 | 453 456,9 | 9,2 |
| Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу 1: |  |  |  |  | 4 894 359,9 | 451 846,7 | 9,2 |
| 1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области |  |  |  |  | 4 127 857,1 | 443 868,5 | 10,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 |  |  |  | 7 789,2 | 0,0 | 0,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 |  |  |  | 7 789,2 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области» | 0310 |  | 1400000000 |  | 7 789,2 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство здания для размещения пожарной части по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Красный Яр | 0310 |  | 143860П160 | 410 | 7 789,2 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная экономика | 0400 |  |  |  | 2 600 998,4 | 425 160,3 | 16,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 |  |  |  | 2 600 998,4 | 425 160,3 | 16,3 |
| Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области», | 0409 |  | 1800000000 |  | 2 600 998,4 | 425 160,3 | 16,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г.Томска на участке км 0 - км 5 | 0409 |  | 1838398010 | 410 | 128 804,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 183839Д0И0 |  | 1 687 744,0 | 287 393,7 | 17,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 65+110 - км 81+691 в Колпашевском и Парабельском районах Томской области | 0409 |  | 183839Д0П0 | 410 | 15 800,0 | 0,0 | 0,0 |

| Наименование | Коды бюджетной классификации |  |  | Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи | Кассовое исполне-ние | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РзПр | Цср | Вр |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20+000 - км 22+000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области | 0409 | 183839Д0И0 | 410 | 164 800,1 | 47 831,2 | 29,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 308-км 310 в Колпашевском районе Томской области | 0409 | 183839Д0И0 | 410 | 189 522,9 | 54 760,0 | 28,9 |
| Строительство мостового перехода через р. Северный на км 38 автомобильной дороги Томск-Аникино-Ярское с подъездом к д.о. «Синий Утес» и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области | 0409 | 183839Д0П0 | 410 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство мостового перехода через р. Тугояковка на км 26 автомобильной дороги Томск-Аникино-Ярское с подъездом к д.о. «Синий Утес» и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области | 0409 | 183839Д0П0 | 410 | 6 703,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство мостового перехода через р. Ларьеган на км 19+600 автомобильной дороги Александровское-35 км в Александровском районе Томской области | 0409 | 183839Д0П0 | 410 | 9 126,8 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство мостового перехода через р.Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе | 0409 | 183839Д0П0 | 410 | 5 513,5 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство мостового перехода через р.Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области | 0409 | 183839Д0П0 | 410 | 7 252,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство мостового перехода через р.Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области | 0409 | 183839Д0П0 | 410 | 6 756,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция моста через р.Шегарка на км 135+300 автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Кривошеинском районе Томской области | 0409 | 183839Д0П0 | 410 | 8 968,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 5+976-км 7+880 в Томской области | 0409 | 183839Д0П0 | 410 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 159+400 - км 164+790 в Кривошеинском районе Томской области | 0409 | 183869Д0И0 | 410 | 51 908,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 183869Д0П0 |  | 830,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка- Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21+000 - км 22+175 в Томском районе Томской области | 0409 | 183869Д0И0 | 410 | 10 183,7 | 2 382,0 | 23,4 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском районе Томской области | 0409 | 183869Д0И0 | 410 | 46 175,7 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+130 в Первомайском районе Томской области | 0409 | 183869Д0И0 | 410 | 16 310,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0409 | 183869Д0П0 | 410 | 885,0 | 885,0 | 100,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе Томской области | 0409 | 183869Д0И0 | 410 | 22 461,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево - Тогур на участке км 0+000 - км 3+201в Колпашевском районе Томской области | 0409 | 183869Д0И0 | 410 | 29 989,1 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с.Кожевниково) в Кожевниковском районе Томской области | 0409 | 183869Д0И0 | 410 | 24 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с.Базой) в Кожевниковском районе Томской области | 0409 | 183869Д0И0 | 410 | 24 400,0 | 4 827,6 | 19,8 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Александровское - 35 км в с.Александровское на участке км 0+880 - км 3+050 в Александровском районе Томской области | 0409 | 183869Д0П0 | 410 | 1 770,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 49+400 - км 50+650 в Асиновском районе Томской области | 0409 | 183869Д0П0 | 410 | 990,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к п.Ключи на участке км 0+000 - км 1+219 в Томском районе Томской области | 0409 | 183869Д0П0 | 410 | 1 850,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе Томской области | 0409 | 183869Д0П0 | 410 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на участке км 0+000 - км 7+481 в Томском районе Томской области | 0409 | 183869Д0П0 | 410 | 3 749,9 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе Томской области | 0409 | 183869Д0П0 | 410 | 1 305,0 | 1 305,0 | 100,0 |
| Строительство автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в движении в составе Объездной автомобильной дороги г. Томска на участке км 6 - 8 | 0409 | 18WИ99Д0И0 | 410 | 95 000,0 | 25 775,8 | 27,1 |
| Образование | 0700 |  |  | 144 878,4 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее профессиональное образование | 0704 |  |  | 144 878,4 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие образования в Томской области», | 0704 | 0900000000 |  | 144 878,4 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2 | 0704 | 093990И190 | 410 | 100 968,7 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий» по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 0704 | 093990И190 | 410 | 43 314,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 093990П090 | 410 | 595,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здравоохранение | 0900 |  |  | 1 261 958,0 | 18 613,2 | 1,5 |
| Стационарная медицинская помощь | 0901 |  |  | 4 634,4 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области», | 0901 | 0700000000 |  | 4 634,4 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ «Чаинская РБ» в с. Подгорное. Корректировка. Локальные очистные сооружения | 0901 | 073960И020 | 410 | 4 634,4 | 0,0 | 0,0 |
| Амбулаторная помощь | 0902 |  |  | 1 257 323,6 | 18 613,2 | 1,5 |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области», | 0902 | 0700000000 |  | 1 257 323,6 | 18 613,2 | 1,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота) | 0902 | 07WД1А365И | 410 | 497 743,9 | 8 648,9 | 1,7 |
|  |  | 07WД15365И |  | 2 989,5 | 2 651,7 | 88,7 |
|  |  | 07WД1А365И | 460 | 564 882,8 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в смену по ул. Юрия Ковалева, жилой район «Восточный» в г.Томске Томской области | 0902 | 07WД15365И | 410 | 30 048,3 | 7 312,6 | 24,3 |
|  |  | 07WД1А365И |  | 161 659,1 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная политика | 1000 |  |  | 112 233,1 | 95,0 | 0,1 |
| Социальное обслуживание населения | 1002 |  |  | 112 233,1 | 95,0 | 0,1 |
| Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области», | 1002 | 1100000000 |  | 50 970,2 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство локальных очистных сооружений ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 1002 | 113810И130 | 410 | 1 777,6 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство водозабора для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 1002 | 113810И130 | 410 | 21 684,3 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная, 3 | 1002 | 1138109П99 | 410 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция здания (пристройка лифта) ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск», расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 7а | 1002 | 1138109И99 | 410 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция здания (пристройка лифта) ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск», расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 7а | 1002 | 113810И010 | 410 | 17 495,3 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», | 1002 | 1900000000 |  | 61 262,9 | 95,0 | 0,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газовой котельной для ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота», по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7 | 1002 | 193870И070 | 410 | 61 262,9 | 95,0 | 0,2 |
| 1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области |  |  |  | 766 502,8 | 7 978,2 | 1,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 |  |  | 605 404,6 | 4 616,6 | 0,8 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 |  |  | 605 404,6 | 4 616,6 | 0,8 |
| Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», | 0502 | 1900000000 |  | 605 404,6 | 4 616,6 | 0,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Газовая блочно-модульная котельная мощностью 18 МВт в городе Кедровом Томской области | 0502 | 193814И920 | 520 | 197 017,6 | 4 616,6 | 2,3 |
| Газовая блочно-модульная котельная мощностью 7,5 МВт в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 0502 | 193814И920 | 520 | 104 272,1 | 0,0 | 0,0 |
| Газовая блочно-модульная котельная мощностью 10,0 МВт и присоединенных тепловых сетей в с.Зырянское Зырянского района Томской области | 0502 | 193814И920 | 520 | 151 208,9 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция водопроводной линии от ул. Пушкина по пер. Переездному, пер. Осеннему, ул. Транспортной, пер. Паровозному, пер. Железнодорожному до пер. Путевого | 0502 | 19WИ3А1540 | 520 | 137 366,1 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство участка квартальной тепловой сети 6В от тепловой камеры У-С25А(101) до тепловой сети по адресу улица Большая Подгорная, дом 159А | 0502 | 19WИ3А1540 | 520 | 15 539,9 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 0700 |  |  | 30 125,0 | 838,7 | 2,8 |
| Общее образование | 0702 |  |  | 30 125,0 | 838,7 | 2,8 |
| Государственная программа «Развитие образования в Томской области», | 0702 | 0900000000 |  | 30 125,0 | 838,7 | 2,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. В. Высоцкого, 14 в г.Томске | 0702 | 09396R3050 | 520 | 25 459,2 | 418,8 | 1,6 |
| Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. А.Крячкова, 3 в г.Томске | 0702 | 09WЮ450490 | 520 | 4 665,8 | 419,9 | 9,0 |
| Физическая культура и спорт | 1100 |  |  | 3 786,0 | 2 522,9 | 66,6 |
| Физическая культура | 1102 |  |  | 3 786,0 | 2 522,9 | 66,6 |
| Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области», | 1102 | 270000000 |  | 3 786,0 | 2 522,9 | 66,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Крытый каток с искусственным льдом по адресу: Томская область, г.Асино, ул. 9 Мая, 36/3 | 1102 | 27397R5764 | 520 | 2 522,9 | 2 522,9 | 100,0 |
|  |  | 2739741500 |  | 1 263,1 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1400 |  |  | 127 187,2 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 |  |  | 127 187,2 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области», | 1403 | 1300000000 |  | 127 187,2 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ул. Энтузиастов (от ул. Клюева до ул. Демьяна Бедного) в г. Томске | 1403 | 133914П980 | 520 | 45 731,3 | 0,0 | 0,0 |
| Внутриквартальный проезд - подъездная автодорога с парковкой к поликлинике по адресу: Томский район, п. Зональная Станция, ул.Титова, участок № 8 | 1403 | 133914И990 | 520 | 81 455,9 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу 2: |  |  |  | 53 218,7 | 1 610,2 | 3,0 |
| 2.1. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность |  |  |  | 53 218,7 | 1 610,2 | 3,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 |  |  | 53 218,7 | 1 610,2 | 3,0 |
| Жилищное хозяйство | 0501 |  |  | 53 218,7 | 1 610,2 | 3,0 |
| Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области», | 0501 | 1300000000 |  | 53 218,7 | 1 610,2 | 3,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта «Бюджетный дом» в с. Бакчар Бакчарского района | 0501 | 133954И870 | 520 | 11 140,9 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта «Бюджетный дом» в р.п. Белый Яр Верхнекетского района | 0501 | 133954И870 | 520 | 11 760,2 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта «Бюджетный дом» в с. Володино Кривошеинского района | 0501 | 133954И870 | 520 | 17 975,5 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта «Бюджетный дом» в с. Первомайское Первомайского района | 0501 | 133954И870 | 520 | 9 123,4 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 0501 | 13WИ267484 | 520 | 3 218,7 | 1 610,2 | 50,0 |