Приложение 5.1

к проекту Закона Томской области

"Об исполнении областного бюджета за 2020 год"

Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций,

за 2020 год

(тыс. рублей)

| Наименование | Коды бюджетной классификации |  |  |  | Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рз | Пр | Цср | Вр |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 3 983 542,3 | 3 268 588,1 | 82,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  | 3 685 855,6 | 3 049 741,7 | 82,7 |
| Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу 1: |  |  |  |  | 3 411 821,0 | 2 775 707,1 | 81,4 |
| 1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области |  |  |  |  | 2 300 937,7 | 1 713 322,7 | 74,5 |
| Национальная экономика | 04 | 00 |  |  | 960 990,9 | 960 990,9 | 100,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 |  |  | 960 990,9 | 960 990,9 | 100,0 |
| Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" | 04 | 09 | 1800000000 |  | 960 990,9 | 960 990,9 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт | 04 | 09 | 18WR153930 | 410 | 314 467,4 | 314 467,4 | 100,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области | 04 | 09 | 1828353901 | 410 | 146 523,5 | 146 523,5 | 100,0 |
|  |  |  | 182835390F |  | 500 000,0 | 500 000,0 | 0,0 |

| Наименование | Коды бюджетной классификации |  |  |  | Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рз | Пр | Цср | Вр |  |  |  |
| Здравоохранение | 09 | 00 |  |  | 1 059 442,7 | 471 827,7 | 44,5 |
| Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 |  |  | 1 059 442,7 | 471 827,7 | 44,5 |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области», | 09 | 01 | 0700000000 |  | 1 059 442,7 | 471 827,7 | 44,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер" | 09 | 01 | 076N352270 | 410 | 1 059 442,7 | 471 827,7 | 44,5 |
| Социальная политика | 10 | 00 |  |  | 280 504,1 | 280 504,1 | 100,0 |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 |  |  | 280 504,1 | 280 504,1 | 100,0 |
| Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области", | 10 | 02 | 1100000000 |  | 280 504,1 | 280 504,1 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная,3 | 10 | 02 | 112Р351210 | 410 | 280 504,1 | 280 504,1 | 100,0 |
| 1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  | 1 110 883,3 | 1 062 384,4 | 95,6 |
| Национальная экономика | 04 | 00 |  |  | 565 139,0 | 565 139,0 | 100,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 |  |  | 32 765,9 | 32 765,9 | 100,0 |
| Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области", | 04 | 05 | 2700000000 |  | 32 765,9 | 32 765,9 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты | 04 | 05 | 27194R5760 | 520 | 32 765,9 | 32 765,9 | 100,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 |  |  | 532 373,1 | 532 373,1 | 100,0 |
| Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" | 04 | 09 | 1800000000 |  | 532 373,1 | 532 373,1 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км | 04 | 09 | 1828353901 | 540 | 382 373,1 | 382 373,1 | 100,0 |
|  |  |  | 182835390F |  | 150 000,0 | 150 000,0 | 100,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 |  |  | 88 769,8 | 88 769,8 | 100,0 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 |  |  | 88 769,8 | 88 769,8 | 100,0 |
| Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области", | 05 | 02 | 1900000000 |  | 8 944,7 | 8 944,7 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области | 05 | 02 | 19WG552430 | 520 | 8 944,7 | 8 944,7 | 100,0 |
| Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области", | 05 | 02 | 2700000000 |  | 79 825,1 | 79 825,1 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области | 05 | 02 | 27189R5760 | 520 | 73 339,8 | 73 339,8 | 100,0 |
| Реконструкция сетей водопровода по улицам Тельмана, Фрунзе, 1-ое Мая, Ленина, Пушкина и улице Дзержинского с подключением от станции водоподготовки в с. Уртам Кожевниковского района Томской области | 05 | 02 | 27190R5760 | 520 | 6 485,3 | 6 485,3 | 100,0 |
| Образование | 07 | 00 |  |  | 285 070,0 | 237 460,9 | 83,3 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 |  |  | 188 767,1 | 185 104,4 | 98,1 |
| Государственная программа "Развитие образования в Томской области", | 07 | 01 | 0900000000 |  | 188 767,1 | 185 104,4 | 98,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Кожевниково Кожевниковского района | 07 | 01 | 09WP252320 | 520 | 65 619,1 | 65 619,1 | 100,0 |
| Дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул.Смирнова в с. Зырянское Зырянского района Томской области | 07 | 01 | 09WP252320 | 520 | 66 596,6 | 65 022,4 | 97,6 |
| Дошкольная образовательная организация на 145 мест в с.Мельниково Шегарского района Томской области | 07 | 01 | 09WP252320 | 520 | 56 551,4 | 54 462,9 | 96,3 |
| Общее образование | 07 | 02 |  |  | 96 302,9 | 52 356,5 | 54,4 |
| Государственная программа "Развитие образования в Томской области", | 07 | 02 | 0900000000 |  | 96 302,9 | 52 356,5 | 54,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест | 07 | 02 | 09WE152300 | 520 | 96 302,9 | 52 356,5 | 54,4 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | 00 |  |  | 171 904,5 | 171 014,7 | 99,5 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 |  |  | 171 904,5 | 171 014,7 | 99,5 |
| Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области", | 14 | 03 | 2700000000 |  | 171 904,5 | 171 014,7 | 99,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира-ул. Майская) | 14 | 03 | 27197R5760 | 520 | 19 747,3 | 19 733,5 | 99,9 |
| Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области | 14 | 03 | 27197R5760 | 520 | 13 073,1 | 13 073,1 | 100,0 |
| Реконструкция очистных сооружений с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | 14 | 03 | 27197R5760 | 520 | 52 819,9 | 51 943,9 | 98,3 |
| Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36х21м в с. Мельниково Шегарского района Томской области | 14 | 03 | 27197R5760 | 520 | 86 264,2 | 86 264,2 | 100,0 |
| Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность) |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу 2: |  |  |  |  | 274 034,6 | 274 034,6 | 100,0 |
| 2.1. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность |  |  |  |  | 274 034,6 | 274 034,6 | 100,0 |
| Образование | 07 | 00 |  |  | 274 034,6 | 274 034,6 | 100,0 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 |  |  | 274 034,6 | 274 034,6 | 100,0 |
| Государственная программа "Развитие образования в Томской области", | 07 | 01 | 0900000000 |  | 274 034,6 | 274 034,6 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение здания с инженерными сооружениями для размещения дошкольной образовательной организации на 220 мест в п.Зональная Станция Зональненского сельского поселения Томского района (Детский сад №1) | 07 | 01 | 09WP252320 | 520 | 160 835,3 | 160 835,3 | 100,0 |
| Приобретение здания с инженерными сооружениями для размещения дошкольной образовательной организации на 280 мест в д.Кисловка Заречного сельского поселения Томского района (Детский сад №1) | 07 | 01 | 09WP252320 | 520 | 113 199,3 | 113 199,3 | 100,0 |
| за счёт безвозмездных поступлений от негосударственных организаций |  |  |  |  | 297 686,7 | 218 846,4 | 73,5 |
| Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу 1: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность) |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу 2: |  |  |  |  | 297 686,7 | 218 846,4 | 73,5 |
| 2.1.Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность |  |  |  |  | 297 686,7 | 218 846,4 | 73,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 |  |  | 297 686,7 | 218 846,4 | 73,5 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 |  |  | 297 686,7 | 218 846,4 | 73,5 |
| Государственная программа "Жильё и городская среда Томской области", | 05 | 01 | 1300000000 |  | 297 686,7 | 218 846,4 | 73,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 05 | 01 | 132F367483 | 520 | 297 686,7 | 218 846,4 | 73,5 |