Проект

Паспорт государственной программы «Жилье и городская среда Томской области»

| Наименование государственной программы | Жилье и городская среда Томской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент строительства Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа | Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы | Развитие строительного комплекса, повышение качества жилищных условий, доступности жилья и качества городской среды |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя 2023 год | 2024 год | 2025 год | Планируемое значение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | 1.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Томской области, кв. м/чел. | 27 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
|  | 2. Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего совокупного дохода семьи (индекс доступности), лет | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | 3. Количество муниципальных образований, в которых реализованы мероприятия по благоустройству предусмотренные муниципальными программами формирования комфортной городской среды в полном объеме, ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Сроки реализации государственной программы | I этап 2020 – 2023 годы II этап 2024 – 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 4 231 685,5 | 1 805 102,6 | 828 139,9 | 629 739,2 | 621 655,7 | 347 048,1 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) | 1 358 938,3 | 238 804,3 | 280 033,5 | 280 033,5 | 280 033,5 | 280 033,5 |
|  | областной бюджет | 4 944 064,5 | 1 073 312,0 | 1 236 428,5 | 879 811,4 | 879 854,3 | 874 658,3 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 499 023,1 | 365 690,8 | 51 830,9 | 33 055,2 | 31 396,1 | 17 050,1 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 7 681 355,6 | 1 355 383,0 | 2 186 286,4 | 1 376 888,0 | 1 380 670,1 | 1 382 128,1 |
|  | всего по источникам | 17 356 128,7 | 4 599 488,4 | 4 302 685,7 | 2 919 493,8 | 2 913 576,2 | 2 620 884,6 |